Затверджено :

Рішення Правління Масиву СТ «Ялинка»

Протокол №   69    від   16  березня 2019р.

Програма дій по благоустрою Масиву СТ «Ялинка».

- У відповідності до вимог п.3.6 розділу 3 Правил внутрішнього розпорядку Масиву СТ «Ялинка» затверджені Протокол №61 від 24.02.2018р. садоводи повинні приймати участь у громадських роботах (суботник), визначені Правлінням.

- Провести роботи по зрізанню дерев та гілок, які торкаються ліній електропередач. Виконавець: садоводи у термін  до 14.05.2019р.У разі не виконання, застосовується п.3.9.2  розділу 3 цих Правил.

- Провести роботи по зрізанню дерев та кущів по межах чи за межами ділянок. Дозволяється на прилеглій полосі від зовнішньої сторони паркану на відстані не далі як 0,9м. висадка газону п.2.2 розділу 2 цих правил. Виконавець: садоводи у термін до 14.05.2019р. та постійно.

- Прибирання узбіччя основної дороги, прибирання прилеглої до масиву лісосмуги,  фарбування пішохідних переходів. Відповідальний за організацію зав господарством Калиниченко В.Г.

- Зобов»язати садоводів, ділянки яких виходять на основну дорогу, постійно тримати прилеглу межу прибраною. Відповідальний голова Правління Когут Л.В.

- Встановлення огорожі на підстанції. Відповідальний за виконання зав господарством Калиниченко В.Г.

- Влаштування дренажу на краю дороги біля вулиці Княжицька. Відповідальний зав. господарством Калиниченко В.Г.

- Головам садових товариств організувати роботу на постійній основі щодо приведення садоводами їх товариств  у порядок ділянки, межі та пожежні проїзди.

Голова Правління Масиву СТ «Ялинка»                              Л.В.Когут