Проект                                                                                            Затверджено :

Рішення Правління Масиву СТ «Ялинка»

Протокол №           від      квітня  2018р.

Програма дій по благоустрою Масиву СТ «Ялинка».

- У відповідності до вимог п.3.6 розділу 3 Правил внутрішнього розпорядку Масиву СТ «Ялинка» затверджені Протокол №61 від 24.02.2018р. садоводи повинні приймати участь у громадських роботах (суботник), визначені Правлінням.

- Провести роботи по зрізанню дерев та гілок, які торкаються ліній електропередач. Виконавець: садоводи у термін  до 20.05.2018р.У разі не виконання, застосовується п.3.9.2  розділу 3 цих Правил.

- Провести роботи по зрізанню дерев та кущів по межах чи за межами ділянок. Дозволяється на прилеглій полосі від зовнішньої сторони паркану на відстані не далі як 1м. висадка газону п.2.2 розділу 2 цих правил. Виконавець: садоводи у термін до 20.05.2018р. та постійно.

- З 28-29.04.2018р. прибирання сміття на території прилеглого лісу. Відповідальні члени Правління садових товариств.

- З 1.05.-15.05.2018р.прибирання основної дороги, влаштування пішохідного проходу, фарбування пішохідних переходів, фарбування зупинки.  Відповідальний за організацію зав господарством Калініченко В.Г.

- Зобов»язати садоводів, ділянки яких виходять на основну дорогу, постійно тримати прилеглу межу прибраною. Відповідальний голова Правління Степаненко М.В.

- Встановлення огорожі на підстанції. Відповідальний за виконання голова Правління Степаненко М.В. в термін до 20.05.2018р.

- Влаштування дренажу на краю дороги біля вулиці Княжицька. Відповідальний голова Правління Степаненко М.В. в термін до 30.05.2018р.

- Провести підсипку дороги по вул. Садова10 спільними зусиллями садоводів та голови Правління Степаненко М.В. в термін до 30.05.2018р.

- Прибирання території, де розміщене Правління, та висадка насаджень.   Відповідальний за організацію зав господарством Калініченко В.Г.